# 출하관리 시스템

# 사용자 매뉴얼

문서 버전: 1.0

작성일: 2025-01-31

대상 독자: 시스템 관리자, 현장 담당자

# 목차

# 1. 시스템 개요

## 1.1 시스템 소개

PTLPSM(출하관리 시스템)은 공공조달 물류/출하 업무를 통합 관리하는 시스템입니다. 발주부터 납품완료, 자금 정산까지 전체 프로세스를 지원합니다.

### 주요 특징

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| PDF 자동 추출 | 납품요구서 PDF를 업로드하면 AI/OCR로 정보 자동 추출 |
| 모바일 납품확인 | 현장에서 스마트폰으로 서명, 사진 촬영, GPS 위치 기록 |
| 다중 서명 | 현장소장 + 감리원 서명을 통한 승인 체계 |
| 자금 추적 | 선급금 → 기성금 → 잔금 → OEM 지급 전체 관리 |
| 문서 자동 생성 | 납품확인서, 납품완료계, 선급금 문서 등 자동 생성 |

## 1.2 전체 업무 흐름

시스템의 전체 업무 흐름은 다음과 같습니다:

발주 등록 → 출하 등록 → 운송 배차 → 납품 확인 → 납품완료계 → 자금관리 정산

## 1.3 사용자 역할

| 역할 | 권한 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 관리자 | 전체 기능 | 사용자 관리, 시스템 설정 |
| 일반 관리자 | 대부분 기능 | 발주/출하/납품/자금 관리 |
| 현장 소장 | 현장 업무 | 납품확인, 서명 |
| 현장 감리원 | 감리 업무 | 납품확인 검수, 서명 |
| 운송 담당자 | 운송 업무 | 배송 상태 업데이트 |

## 1.4 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 납품요구번호 | 조달청에서 발행하는 고유 번호 |
| 본계약 | 최초 체결된 계약 |
| 변경계약 | 기존 계약 내용 변경 |
| 추가계약 | 기존 계약에 추가되는 별도 계약 |
| 기성 | 공사/납품 진행에 따른 대금 청구 단위 |
| 기성 차수 | 기성금 청구 순서 (1차, 2차, 3차...) |
| 선급금 | 계약 체결 후 선지급되는 금액 (통상 70%) |
| 잔금 | 납품완료 후 정산되는 나머지 금액 |
| OEM 지급 | 협력업체에 지급하는 금액 (기성금의 70%) |

# 2. 발주 관리

## 2.1 발주 목록 조회

### 접근 경로

메뉴: 발주관리 → 발주목록

### 화면 구성

발주 목록은 트리 구조로 표시됩니다. 본계약이 최상위 항목이며, 변경계약/추가계약은 본계약 하위에 표시됩니다.

### 검색 조건

| 검색 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 납품요구번호 | 조달청 발행 번호로 검색 |
| 현장명 | 현장/사업명으로 검색 |
| 수요기관 | 발주처 기관명으로 검색 |
| 계약 유형 | 본계약/변경계약/추가계약 |
| 상태 | 진행중/완료/취소 |
| 등록 기간 | 발주 등록일 범위 |

## 2.2 발주 등록

### 접근 경로

메뉴: 발주관리 → 발주목록 → [신규 등록] 버튼

### 방법 1: PDF 자동 추출 (권장)

- PDF 업로드 영역에 납품요구서 PDF 파일을 드래그하거나 클릭하여 선택

- 시스템이 AI/OCR로 납품요구번호, 수요기관명, 현장명, 품목 목록 등 자동 추출

- 추출된 정보 확인 및 수정

- [저장] 버튼 클릭

### 방법 2: 수동 입력

- 기본 정보 입력: 납품요구번호, 계약 유형, 수요기관명, 현장명, 계약금액

- 품목 정보 입력: [품목 추가] 버튼으로 행 추가 후 품목명, 규격, 수량, 단가 입력

- [저장] 버튼 클릭

주의: 변경계약/추가계약 등록 시 반드시 상위 계약을 선택해야 합니다. 선택하지 않으면 별도의 본계약으로 등록됩니다.

# 3. 출하 관리

## 3.1 출하 목록 조회

### 접근 경로

메뉴: 출하관리 → 출하목록

### 출하 상태

| 상태 | 설명 | 표시 색상 |
| --- | --- | --- |
| 등록 | 출하 정보 등록 완료 | 회색 |
| 운송중 | 배송 출발 | 파란색 |
| 배송완료 | 현장 도착 | 주황색 |
| 납품확인 | 납품확인 완료 | 녹색 |

## 3.2 출하 등록

### 접근 경로

메뉴: 출하관리 → 출하목록 → [신규 등록] 버튼

### 등록 절차

Step 1: 발주 선택

발주 검색 영역에서 납품요구번호 또는 현장명으로 검색하여 출하할 발주 건을 선택합니다.

Step 2: 출하 품목 및 수량 입력

출하할 품목을 선택(체크박스)하고 각 품목별 출하 수량을 입력합니다. 시스템이 자동으로 출하수량 ≤ 발주수량 - 기출하수량을 검증합니다.

Step 3: 운송 정보 입력

출하 예정일, 운송사, 차량번호, 운전자 정보를 입력합니다.

Step 4: 저장

입력 정보 확인 후 [저장] 버튼을 클릭하면 출하 등록이 완료됩니다.

## 3.3 출하 수정 및 추가변경

### 추가변경 기능

이미 등록된 출하의 수량을 변경해야 할 경우 사용합니다.

- 출하 상세 화면에서 [추가변경] 버튼 클릭

- 변경 유형 선택: 수량 증가 또는 수량 감소

- 변경 수량 및 변경 사유 입력 (필수)

- [변경 적용] 버튼 클릭

주의: 해당 출하 건이 기성금 청구에 포함된 경우 수량 변경이 불가능합니다. 이 경우 새로운 출하를 등록해야 합니다.

# 4. 납품 확인

## 4.1 납품확인 개요

납품확인은 현장에서 실제 물품을 수령하고 확인하는 과정입니다. 모바일 기기를 통해 현장에서 직접 처리할 수 있습니다.

### 납품확인 프로세스

출하 완료 → 모바일 URL 발송 → 현장 담당자 접속 → 수량 확인 및 사진 촬영 → 터치 서명 → 납품확인 완료

## 4.2 관리자 화면 (PC)

### 접근 경로

메뉴: 납품관리 → 납품확인

### 납품확인 URL 발송

- 납품확인이 필요한 출하 건 선택

- [납품확인 URL 발송] 버튼 클릭

- 수신자명, 휴대폰 번호, 메시지 유형(SMS/LMS) 입력

- [발송] 버튼 클릭

발송된 URL은 24시간 동안 유효합니다. 만료 시 재발송이 필요합니다.

## 4.3 모바일 납품확인

### 접속 방법

문자로 수신한 URL을 클릭하면 모바일 브라우저에서 납품확인 페이지가 열립니다. 별도 로그인이 필요 없습니다.

### 납품확인 절차

Step 1: 정보 확인

납품요구번호, 현장명, 납품 품목 및 수량을 확인합니다.

Step 2: 수량 확인

각 품목별 실제 수령 수량을 확인합니다. 수량 불일치 시 실제 수량을 입력합니다.

Step 3: 사진 촬영

[사진 추가] 버튼을 터치하여 카메라 앱으로 납품 현장/물품을 촬영합니다 (최대 5장). GPS 위치 정보가 자동 기록됩니다.

Step 4: 서명

서명 영역에 손가락으로 서명합니다. 서명이 마음에 들지 않으면 [다시 서명]을 터치합니다.

Step 5: 납품확인 완료

모든 정보를 최종 확인 후 [납품확인 완료] 버튼을 터치합니다.

주의: 네트워크가 불안정한 현장에서도 사용할 수 있습니다. 오프라인 상태에서 작성한 내용은 로컬에 저장되며, 네트워크 연결 시 자동으로 서버에 전송됩니다.

# 5. 납품완료계

## 5.1 납품완료계 개요

납품완료계는 모든 납품이 완료된 후 조달청에 제출하는 공식 문서입니다. 현장소장과 감리원의 서명을 받아 완성됩니다.

### 납품완료계 상태 흐름

| 상태 | 설명 |
| --- | --- |
| PENDING | 대기 - 첫 출하 생성 전 |
| IN_PROGRESS | 납품중 - 출하 진행 중 |
| PENDING_SIGNATURE | 서명 대기 - 모든 납품확인 완료 |
| PARTIAL_SIGNED | 일부 서명 - 현장소장만 서명 완료 |
| COMPLETED | 완료 - 양측 서명 완료, 3종 PDF 자동 생성 |
| SUBMITTED | 제출완료 - 조달청 제출 완료 |

## 5.2 서명 수집

### 서명 URL 발송

- 납품완료계 상세 화면 진입

- [서명 URL 발송] 버튼 클릭

- 서명자 선택: 현장소장, 감리원

- 메시지 미리보기 확인 후 [발송] 버튼 클릭

## 5.3 PDF 문서 생성 및 다운로드

현장소장 + 감리원 양측 서명이 모두 완료되면 다음 3종의 PDF가 자동 생성됩니다:

| 문서 | 설명 |
| --- | --- |
| 납품확인서 | 품목별 납품 내역 확인 문서 |
| 납품완료계 | 최종 납품완료 보고서 |
| 사진대지 | 현장 사진 모음 문서 |

주의: 제출 완료 처리 후에는 수정이 불가능합니다.

# 6. 자금 관리 - 선급금

## 6.1 선급금 개요

선급금은 계약 체결 후 납품 전에 선지급되는 금액입니다. 통상 계약금액의 70%를 선급금으로 지급받습니다.

### 선급금 프로세스

선급금 신청 → 5종 PDF 문서 자동 생성 → 관리자 승인 → 실제 입금 → 수금 확인 처리

## 6.2 선급금 신청

### 신청 절차

자금 상세 화면 → 선급금 탭 → [선급금 신청] 버튼 클릭

### 입력 정보

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 계약금액 | 자동 표시 (수정 불가) |
| 선급금 비율 | 기본 70%, 필요 시 수정 |
| 예상 선급금액 | 자동 계산 (계약금액 × 비율) |
| 신청 금액 | 실제 신청할 금액 입력 |
| 신청일 | 신청 날짜 선택 |
| 비고 | 추가 메모 (선택) |

주의: 선급금은 1회만 신청 가능합니다. 신청 후에는 취소할 수 없으니 신중하게 진행하세요.

## 6.3 선급금 문서

신청 완료 시 시스템이 5종 PDF 문서를 자동 생성합니다:

| 문서 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| 선급금신청서 | 선급금 신청 공식 문서 |
| 선급금사용계획 | 선급금 사용 계획서 |
| 선급금사용확약서 | 선급금 사용 확약 문서 |
| 선급금사용각서 | 선급금 사용 각서 |
| 선급금정산서 | 선급금 정산 내역서 |

## 6.4 선급금 수금 확인

실제로 선급금이 입금되면 수금 확인 처리를 합니다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 입금일 | 실제 입금 날짜 |
| 입금 금액 | 실제 입금된 금액 |
| 입금 계좌 | 입금된 계좌 정보 (선택) |
| 비고 | 추가 메모 (선택) |

# 7. 자금 관리 - 기성금

## 7.1 기성금 개요

기성금은 납품이 진행됨에 따라 단계별로 청구하는 금액입니다. 납품확인이 완료된 출하 건을 선택하여 기성금을 청구합니다.

### 기성금 프로세스

납품확인 완료된 출하 선택 → 기성 청구 생성 → 서명 URL 발송 → 양측 서명 완료 → PDF 자동 생성 → 수금 확인

## 7.2 기성금 청구

### 청구 조건

- 납품확인이 완료된 출하만 청구 가능

- 이미 청구에 포함된 출하는 선택 불가

### 청구 절차

Step 1: 기성 청구 시작

자금 상세 화면 → 기성금 탭 → [기성 청구] 버튼 클릭

Step 2: 출하 선택

청구 가능한 출하 목록에서 청구할 출하 건을 선택합니다 (복수 선택 가능). 선택한 출하의 합계 금액과 OEM 지급 예정액(청구금액 × 70%)이 자동 계산됩니다.

Step 3: 서명 담당자 선택

[다음] 버튼 클릭 후 현장소장과 감리원을 드롭다운에서 선택합니다.

Step 4: 메시지 미리보기 및 발송

각 담당자에게 발송될 메시지를 확인하고 [발송] 버튼을 클릭합니다.

## 7.3 서명 진행

### 서명 상태

| 상태 | 설명 |
| --- | --- |
| PENDING_SIGNATURE | 서명 대기 중 |
| PARTIAL_SIGNED | 현장소장만 서명 완료 |
| SIGNATURE_COMPLETED | 양측 모두 서명 완료 |

양측 서명이 완료되면 기성청구 관련 PDF가 자동 생성되고, 상태가 REQUESTED로 변경됩니다.

## 7.4 기성금 수금 확인

기성금 탭에서 청구 내역을 확인하고, 해당 건의 [수금 확인] 버튼을 클릭하여 입금 정보를 입력합니다.

# 8. 자금 관리 - 잔금 및 OEM

## 8.1 잔금 개요

잔금은 납품완료 후 정산되는 나머지 금액입니다.

### 잔금 계산

잔금 = 계약총액 - 선급금 - 기성금누계

### 계산 기준

| 기준 | 설명 |
| --- | --- |
| 신청 기준 | 신청된 금액 기준으로 계산 |
| 입금 기준 | 실제 입금된 금액 기준으로 계산 |

## 8.2 잔금 신청

### 신청 조건

- 납품완료 처리 후에만 신청 가능

- 모든 출하의 납품확인이 완료되어야 함

### 신청 절차

자금 상세 화면 → 잔금 탭 → [잔금 신청] 버튼 클릭 → 계산 기준 선택 → 계산 내역 확인 → 신청일 입력 → [신청] 버튼 클릭

주의: 신청 금액과 계산된 잔금이 다를 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 금액을 다시 확인하세요.

## 8.3 OEM 지급 개요

OEM 지급은 협력업체에 지급하는 금액입니다. 일반적으로 기성금의 70%를 지급합니다.

### OEM 지급 프로세스

기성금 청구 완료 → OEM 지급 등록 (지급 예정) → 실제 지급 → OEM 지급 완료 처리

## 8.4 OEM 지급 등록

### 등록 절차

자금 상세 화면 → OEM 지급 탭 → [OEM 지급 등록] 버튼 클릭

### 입력 정보

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 연결 기성금 | 관련된 기성금 청구 선택 (선택사항) |
| 지급 예정액 | 지급 예정 금액 (기성금 × 70% 자동 계산) |
| 지급 예정일 | 지급 예정 날짜 |
| OEM 업체명 | 협력업체 이름 |
| 계좌 정보 | 지급 계좌 정보 (선택) |
| 비고 | 추가 메모 (선택) |

## 8.5 자금 현황 요약

자금 상세 화면 상단에서 전체 자금 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다:

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 계약총액 | 총 계약 금액 |
| 선급금 | 신청/입금 금액 |
| 기성금 누계 | 전체 기성금 합계 |
| 잔금 | 남은 정산 금액 |
| OEM 지급 | 협력업체 지급 총액 |
| 수금률 | (선급금+기성금+잔금) ÷ 계약총액 × 100% |

# 9. FAQ 및 문제해결

## 9.1 자주 묻는 질문

### 발주 관련

Q: PDF 업로드 후 정보가 정확하게 추출되지 않습니다.

A: AI/OCR 추출은 PDF 품질에 따라 정확도가 달라질 수 있습니다. 추출 후 반드시 정보를 확인하고 필요 시 수동으로 수정하세요.

Q: 변경계약을 등록했는데 본계약과 연결되지 않습니다.

A: 변경계약 등록 시 상위 계약 필드에서 반드시 본계약을 선택해야 합니다.

### 출하 관련

Q: 출하 수량을 변경하고 싶은데 변경 버튼이 비활성화되어 있습니다.

A: 해당 출하가 이미 기성금 청구에 포함된 경우 수량 변경이 불가능합니다. 새로운 출하를 등록하거나 기성금 청구를 취소해야 합니다.

### 납품확인 관련

Q: 모바일에서 납품확인 URL에 접속이 안 됩니다.

A: URL 유효기간(24시간)이 지났을 수 있습니다. 관리자에게 요청하여 새로운 URL을 발송받으세요.

Q: 서명 후 수정이 필요합니다.

A: 서명 완료 후에는 수정이 불가능합니다. 관리자에게 문의하여 서명 취소 후 재진행해야 합니다.

### 자금 관련

Q: 선급금을 다시 신청하고 싶습니다.

A: 선급금은 1회만 신청 가능합니다. 금액 변경이 필요한 경우 관리자에게 문의하세요.

Q: 기성금 청구 시 일부 출하가 목록에 표시되지 않습니다.

A: 해당 출하의 납품확인이 완료되었는지, 이미 다른 기성 청구에 포함되었는지 확인하세요.

## 9.2 오류 메시지 및 대응

| 오류 메시지 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| 세션이 만료되었습니다 | 로그인 시간 초과 | 다시 로그인 |
| 권한이 없습니다 | 해당 기능 접근 권한 없음 | 관리자에게 권한 요청 |
| 이미 처리된 건입니다 | 중복 처리 시도 | 화면 새로고침 후 확인 |
| 필수 항목을 입력하세요 | 필수 입력 항목 누락 | 빨간색 표시된 필드 입력 |
| 서버 오류가 발생했습니다 | 시스템 오류 | 잠시 후 재시도, 지속 시 관리자 문의 |

## 9.3 문의 및 지원

### 시스템 문의

- 담당부서: IT 지원팀

- 연락처: 내선 1234

- 이메일: support@company.com

### 업무 문의

- 담당부서: 물류관리팀

- 연락처: 내선 5678

# 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 출하관리 시스템 사용자 매뉴얼 |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2025-01-31 |
| 작성자 | 시스템 관리팀 |
| 최종 수정일 | 2025-01-31 |

Copyright © 2025. All rights reserved.